## Slide 1: Rift Wingsuit
Stefan Böhm, Sebastian Nickel, Michael Widjaja,
Jürgen Göbel, Andreas Dietze

## Slide 2: Inhalt
Demo
Systemarchitektur
  Welt
  Spieler
  Camera
  Kinect
  Oculus
  Server – Client
  Action-Cam
  Flugphysik
Thembereiche
Verantwortlichkeiten
Ist-Soll Vergleich
Zeitaufwand
Risikobereiche
Projekt-Fazit

## Slide 3: Demo

## Slide 4: Systemarchitektur - Welt
Erstellt mittels Unity 3D
Bereitgestellte Assets
Selbst erstellt
  Skripte
  Vegetation
  Wasser
  Ambiente
Notes: Ambiente -> Lighting, Terrarforming usw

## Slide 5: Systemarchitektur - Welt
„Multiple Choice“-Welt
  Mehrere Wege mit leicht variierenden Schwierigkeiten
  Verschiedene Landschaftsarten pro Weg
Manufakturierte Welt
  Keine Einflüsse durch Generatoren oder Ähnlichem
Wasser via Shader und Skripte beliebig manipulierbar

## Slide 6: Systemarchitektur - Welt

## Slide 7: Systemarchitektur - Spieler
In Blender erstellt
Kopf/Helm kann via Oculus rotiert werden
Figur wird über Kinect gesteuert
  Keine Armbewegungs-animation
  Meshes nicht getrennt
Notes: Ist mehr oder weniger immer noch ein Mock-Object

## Slide 8: Systemarchitektur - Spieler
Ist ein Prefab:
  Script für die Netzwerkübertragung (Transformation)
  Rotation abhängig von Camera (außer OVR)
  Wird automatisch instanziiert sobald Server erstellt wurde

## Slide 9: Systemarchitektur - Camera
Enthält alle Scripte und Schnittstellen zu den Eingabegeräten:
  Kinect
  Oculus Rift
  Mouse, KB, GamePad
Enthält Flugphysik

## Slide 10: Systemarchitektur - Kinect
Rotation der Spielfigur via Armbewegung (Kinect):
  X-Achse (Pitch)
    Forward / Back
  Y-Achse (Yaw)
    Up / Down
Right-Arm-Tracking
Notes: Rotation-Lock-X => Es kann nicht übersteuert werden

## Slide 11: Systemarchitektur - Kinect
Stehen
DHS: gut
Gleichgewicht: mittel
Sitzen
DHS: gut
Gleichgewicht: gut
Liegen
DHS: noch nutzbar
Gleichgewicht: gut
Fazit: Im Stehen und Sitzen gutes Tracking, im Liegen treten Fehlmessungen auf.

## Slide 12: Systemarchitektur – Oculus
Viele Probleme
  Interne OVR-Scripts überschreiben Cam-Settings
  Oculus konnte in Unity selbst nicht verwendet werden
  Multidisplay-Variante somit nicht realisierbar
Kopfrotation wird via Netzwerk übertragen

## Slide 13: Systemarchitektur – Server/Client
Notlösung für Multidisplay und Spectator-View
Server/Client:
  Objekt-Transformation (Pos, Velocity, Rotation)
  Aktuellen Punktestand
  Client interpoliert empfangene Daten

## Slide 14: Systemarchitektur – ActionCam
Camera des Clients
Stellt verschiedene Viewpoints bereit
Follow Head:
  Durchs Netzwerk übertragene First-Person-View mit Oculus-Rotation

## Slide 15: Systemarchitektur – Flugphysik
Realistisches Flugmodell
Ist an das Wetter angepasst
Vermeiden von Bugs
Luftschichten
Simples Flugmodell
Geschwindigkeit abhängig vom Winkel
Konstante Fallgeschwindigkeit

## Slide 16: Themenbereiche
Oculus DK1 u. DK2
Kinect (V1 / V2)
Alternative Steuerung
Flugphysik
Multidisplaysupport
Player-Model
Welt und Ambiente
Nachbearbeitung
Ventilator
Audio
Menues
Gamelogics
Hinzugekommen:
  Server/Client
  Unity Master Server

## Slide 17: Verantwortlichkeiten
Stefan Böhm
  Oculus Rift DK1, DK2
    Camerasteuerung
    Stereoskopische Projektion
  Playermodel
    Wingsuit
    Fallschirm
  Audio
    Musik, Effect-Sounds
Sebastian Nickel
  Alternative Steuerung
    Gamepad, Keyboard, Mouse
  Welt und Ambiente
    Vegetation
    Wasser, Wind
  Nachbearbeitung
    Effekte, Postprocessing

## Slide 18: Verantwortlichkeiten
Andreas Dietze
  Kinect (V1, V2)
    Schnittstelle, Tracking
    Kalibrierung
    Visualisierung
  Multidisplay
    Realisierung
    Action-Cam
  Gamelogics
Jürgen Göbel
  Ventilator
    Arduinosteuerung
    Schnittstelle
    Implementierung
  Menüs
    Menüstrukturen
    Menüassets
    Funktionalität

## Slide 19: Verantwortlichkeiten
Michael Widjaja
  Flugphysik
    Wingsuit Flugphysik
    Fallschirm Flugphysik
    Luftschicht

## Slide 20: Verantwortlichkeiten - Fazit
Bis auf die Bereiche:
  Player-Modell
  Menüs
  Nachbearbeitung
  wurden alle Bereiche auf die verbleibenden Mitglieder aufgeteilt.
Sebastian Nickel
  Komplette Welt
  Gamelogics
  Network-Support
Andreas Dietze
  Oculus, Kinect
  Gamelogics
  Server, Client

## Slide 21: Zeitplan Meilenstein 1 (Ist-Soll)
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 26.5. | Unity Einarbeitung | Arduino-Steuerung
- 2.6. | Kinect-API Schnittstelle und Tracking, Visualisierung, Kalibirierung | Arduino-Steuerung
- 9.6. | Puffer für Visualisierung und Kalibrierung, Multidislay erster Ansatz, Gamelogics | Unity Einarbeitung und Schnittstelle Arduino

## Slide 22: Zeitplan Meilenstein 1 (Ist-Soll)
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 26.5. | Unity Einarbeitung | Unity Einarbeitung | Unity Einarbeitung
- 2.6. | Oculus Schnittstelle , Camerasteuerung, Stereoskop. Proj. | Alterantive Steuergeräte und simple Welt | Unity Einarbeitung
- 9.6. | Oculus und Multidisplay Realisierungsmöglichkeiten | Verbesserung der Welt, Gamelogics | Physik in Unity, Physik Implem. von Testmodell

## Slide 23: Zeitplan Meilenstein 2 (Ist-Soll)
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 16.6. | Ergebnisse evaluieren, Gamelogics | Ergebnisse evaluieren
- 23.6. | Implementierung Multidisplay (Wechsel zu Server/Client) | Ventilator Implementierung
- 30.6. | Action-Cam | Menüstruktur und Funktionalität
- 7.7. | Komponentenvereinigung, Gamelogics | Komponentenvereinigung

## Slide 24: Zeitplan Meilenstein 2 (Ist-Soll)
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 16.6. | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren
- 23.6. | Audio, Musik, Effektsounds, Ambientsounds | Welt erweitern, Vegetation, Leben, Wasser | Implementierung Flugmodell
- 30.6. | Vernünftiges Playermodel, Wingsuit und Fallschirm | Verbesserung der Welt, Gamelogics, Nachbearbeitung | Implementierung Flugmodell
- 7.7. | Komponentenverein. | Komponentenverein. | Komponentenverein.

## Slide 25: Pause von 14.06 – 04.08
Klausuren

## Slide 26: Zeitplan Meilenstein 3 (Ist-Soll)
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 11.8. | Welt mit fertigstellen | Welt mit fertigstellen
- 18.8. | Feinabstimmung der erstellten Komponenten, Menüfunktionen Kinect u. Multidisplay, Gamelogics | Weiter mit Menüstruktur und Funktionalität, Feinabstimmung der erstellten Komponenten,
- 25.8. | Debug / Puffer | Debug / Puffer
- 1.9. | Finale Testphase | Finale Testphase

## Slide 27: Zeitplan Meilenstein 3 (Ist-Soll)
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 11.8. | Animationen Playermodell, Intersections | Welt fertigstellen, Wasser, Ambiente, Vegetation, Leben | Welt mit fertigstellen
- 18.8. | Feinabstimmung der erstellten Komponenten, Menüfunktion Oculus | Welt fertigstellen, Wasser, Ambiente, Vegetation, Leben, Gamelogics | Feinabstimmung Flugmodell und Modellbewegung, Fallschirmanimation
- 25.8. | Debug / Puffer | Debug / Puffer | Debug / Puffer
- 1.9. | Finale Testphase | Finale Testphase | Finale Testphase

## Slide 28: Zeitaufwand
Sebastian Nickel | Stunden
Einarbeitung in Unity und Kennenlernen der Funktionen | 10
Umsetzung der alternativen Steuerung, sowie Feinabstimmung | 15
Planung und Erstellung einer realistischen, immersiven Welt | 100
Erstellung/Erweiterung von Wasser-Shadern und -Skripten | 15
Gamification-Aspekte | 10
Investigation, Konzeptionen, Clean-Up von Code und Assets | 30
Gesamt | 180

## Slide 29: Zeitaufwand
Andreas Dietze | Stunden
Integration Kinect, Umsetzung der Steuerung, Camera, Feinabstimmung | 20
Integration Oculus Rift, Tests Multidisplay, Rotationsübertragung | 30
Server-Client Architektur, Synchronisation, Transformationsübertragung | 20
ActionCam, verschiedenen Viewpoints, Lerps | 20
Gamelogics | 30
Weiters: Prefabs, Debuggen, Assets, Investigation, Clean-Up | 40
Gesamt | 160

## Slide 30: Risikobereiche
Geräteschnittstellen
  Multidisplay
  Ventilator / Wasser
Authentische Welt
„realistische“ Flugphysik
Action-Cam (Wechsel auf Server/Client )
Umsetzung der Steuerung (Kinect)
Gamelogics

## Slide 31: Projekt - Fazit
Es wurde deutlich mehr Zeit benötigt
  Unity für einige neu
  Server - Client
  Aufgabenverteilung und Umstrukturierung
Unity ist eine sehr gute Engine
  Super erweiterbar
  Angenehmes Arbeiten
  Sehr gute Funktionalität
Trotz Allem ein zufriedenstellendes Ergebnis 

## Slide 32: Github-Versionsverwaltung
https://github.com/andreasdietze/Wingsuit.git

## Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit